**ANEXO 2**

**ALCANCE EN TIEMPOS PRESTACION DE SERVICIOS**

Sistemas de Información Empresarial S.A., mediante su metodología de Implementación, provee los servicios de instalación y consultoría del **Siesa Cloud SBS**, bajo los tiempos establecidos para cada Suite, los cuales se detallan a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **SUITE** | **TOTAL HORAS CONSULTORIA** | **VIRTUAL**  **65%** | **PRESENCIAL**  **35%** |
| Financiero | 60 | 39 | 21 |
| Comercial | 60 | 39 | 21 |
| Nómina Web | 60 | 39 | 21 |
| UnoBiable | 16 | 12 | 4 |
| Tableau Viewer | 16 | 12 | 4 |

**SEGUMIENTO DEL PROYECTO**

Con el ánimo de garantizar al CLIENTE que los tiempos de capacitación y consultoría detallados anteriormente son los necesarios y suficientes para el proyecto de acuerdo a la Metodología de Implementación **Siesa** **Cloud SBS**, Modelo mixto de atención a clientes con Visitas Virtuales 65% y Visitas Presenciales 35%. Con la cual se efectúan los servicios; **Siesa** se basará en el CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN y se compromete a cumplirlo a cabalidad durante este periodo, razón por la cual sus funcionarios, luego de cada actividad, diligenciarán un REPORTE DE VISITA con un representante del CLIENTE, el cual lo firmará en aceptación de recepción de los servicios.